## Slide 1
Scrum
Desenvolvimento
e Qualidade
dd/mm/aaaa
V 2.0

## Slide 2
Apresentação
Área
        O que é o Scrum
        Por que utilizar
        Time Scrum
        Eventos Scrum
        Casos de sucesso (Esse nome não ficou bom)
        Desafios
        Cursos e investimentos

## Slide 3
O que é o Scrum?
Qualidade
Framework Ágil, utilizado para gestão e planejamento de projetos. Scrum é embasado no empirismo e utiliza uma abordagem iterativa e incremental para entregar valor com frequência e, assim, reduzir os riscos do projeto.
No Scrum, os projetos são divididos em Sprints (geralmente semanais).

## Slide 4
Por que utilizar o Scrum?
Área
Entregas frequentes;
Visibilidade do progresso do projeto;
Melhoria contínua: Em um dos eventos do scrum (Sprint Retrospective), busca garantir esta prática.

## Slide 5
Time Scrum
Área
Time de Desenvolvimento
  Planeja com o PO a sprint.
Product Owner (PO)
  O PO é a pessoa que define os itens que compõem o Product Backlog e os prioriza nas Sprint Planning Meeting.
Scrum Master
  O Scrum Master procura assegurar que a equipe respeite e siga os valores e as práticas no Scrum;
  Atua como facilitador do Daily Scrum e torna-se responsável por remover quaisquer obstáculos que sejam levantados pela equipe durante essas reuniões.

## Slide 6
Eventos do Scrum
  Sprint Planning Meeting
  Durante o Sprint Planning Meeting, o Product Owner descreve as funcionalidades
    de maior prioridade para a equipe.
  Ao final da reunião, o time de Desenvolvimento irão criar as tarefas necessárias
  e informar o orçamento para o PO.
  Estas tarefas irão dar origem ao Sprint Backlog
  Daily Scrum
  Reunião curta realizada diariamente pelo time de desenvolvimento que tem como objetivo
  disseminar informações sobre o que foi feito no anterior, identificar impedimento e priorizar
  o trabalho a se realizado no dia que se inicia.
  A duração máxima é de 15 minutos.
  Não deve ser usado como uma reunião para resolução de problemas.
  Durante a Daily Scrum, cada membro da equipe responderá as seguintes perguntas:
Área

## Slide 7
Eventos do Scrum
    O que você fez ontem?
    O que você fará manhã?
    Há algum impedimento no seu caminho?
Sprint Review
Reunião realizada ao final de cada sprint, onde o time de desenvolvimento apresenta o que foi alcançado durante a sprint.
O projeto será avaliado em relação aos objetivos do sprint, que foram determinados durante o Sprint Planning.
Sprint Restrospective
Reunião realizada após o Sprint Review e tem como objetivo identificar o que funcionou
bem no projeto, o que pode ser melhorado e que ações serão tomadas para melhorar.

## Slide 8
Eventos do Scrum
Release
Release é a entrega de um ou mais incrementos do produto prontos.

## Slide 9
Casos de sucesso
Iniciamos o projeto Jurídico utilizando o Scrum, na reunião de Sprint Planning Meeting, conseguimos identificar impedimentos e propor soluções. Sem esta reunião, estes impedimentos seriam descobertos na fase de Desenvolvimento.

## Slide 10
Cursos e investimento

## Slide 11
Agradecimento
Obrigado!!!
  Desenvolvimento/ Qualidade
Área